Nhiệm vụ 1:

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 2. Kiểm tra Increment | • PBI được demo (Đạt 5/5 DoD): PBI-01, PBI-02, PBI-03. • PBI chưa Done (Không demo): PBI-04 (thiếu xóa & lọc history), PBI-05 (chưa review chéo, chưa test điện thoại). |
| 3. User Journey & Người demo | • User Journey: Mở app Nhập SĐT/Link Xem cảnh báo kèm lý do Gửi báo cáo. • Người demo: Thu An (Developer). |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở cho Stakeholders: 1.Cô/chị thấy phần hiển thị cảnh báo kèm lý do đã dễ hiểu chưa ạ? 2. Anh Phúc thấy tính năng gửi báo cáo đã đủ thông tin cho phía ngân hàng chưa ạ? |

Nhiệm vụ 2:

| Thời gian | Hoạt động ban đầu | Nhận xét và Cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | PO trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 đã hoàn thành. | Sai: PO không làm demo; PBI-05 chưa Done nên không được đưa vào demo. Sửa: Developers trình diễn các PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03). |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Đây không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng thảo luận, làm rõ thắc mắc về sản phẩm tăng trưởng. |
| 32–35' | Stakeholders được nói 3' cuối; SM chốt góp ý sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Stakeholders bị ép thời gian quá ít; SM không có quyền quyết định Backlog. Sửa: Stakeholders góp ý xuyên suốt; PO tiếp thu và ghi nhận vào Product Backlog để xem xét. |

Nhiệm vụ 3:

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để PO xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. | PO ghi nhận vào Product Backlog để đánh giá và xếp ưu tiên cho các Sprint sau; không hứa làm ngay vì nằm ngoài Sprint Goal. |
| FB-03 | Cô Mai: dán link dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình. | PO ghi nhận đây là lỗi giao diện thực tế và giao cho Developers tạo thẻ sửa lỗi (Bug fix) để ưu tiên xử lý sớm. |